РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОГНЕДИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ФЕДОРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 15.08.2023 № 4-124

п. Гобики

Об утверждении Программы комплексного

развития транспортной  инфраструктуры

Федоровское сельское поселение Рогнединского

муниципального района Брянской области

на 2024-2033 годы

На основании Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004 № 190-ФЗ: Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ « Об  автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации  и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; Распоряжения Правительства Российской Федерации от 11 июля 2014 года № 1032-р «Об утверждении новой редакции Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года;  Распоряжения Правительства  от 03.07.1996 г. № 1063-р (с изменениями от 23.05.2014 года); Уставом муниципального образования Федоровского сельского поселения Рогнединского муниципального района Брянской области,

Федоровский сельский Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Федоровского сельского поселения  Рогнединского муниципального района Брянской области на 2024-2033 годы.

2. Обнародовать в установленном законом порядке и разместить на официальном  сайте Федоровского сельского поселения Рогнединского муниципального района Брянской области в сети  Интернет www.adm-fedorovka/okis.ru.

Глава Федоровского сельского поселения                                     В.Н. Дунина

Программа комплексного развития

транспортной инфраструктуры

ФЕДОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОГНЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2024 – 2033 ГОДЫ

2023г.

Содержание

Введение	7

1. Паспорт программы	8

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры	10

2.1 Анализ положения субъекта Российской Федерации в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения поселения, городского округа в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации	10

2.2 Социально-экономическая характеристика	11

2.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта	12

2.4 Характеристика сети дорог, оценка качества содержания дорог	12

2.5 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации, обеспеченность парковками	18

2.6 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока	19

2.7 Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения	20

2.8 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств	20

2.9 Анализ безопасности дорожного движения	20

2.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровья населения	21

2.11 Характеристика существующих условий в перспективе развития и размещения транспортной инфраструктуры	22

2.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры	23

2.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры	24

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов	25

3.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного развития	25

3.2 Прогноз транспортного спроса, объемов и характера передвижения и перевозок грузов по видам транспорта,  имеющегося на территории муниципального образования	25

3.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта, имеющегося на территории муниципального образования	26

3.4 Прогноз развития дорожной сети	26

3.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения	27

3.6 Прогноз показателей безопасности дорожного движения	27

3.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения	28

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта	29

5. Перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий	32

5.1 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта	32

5.2 Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов	32

5.3 Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого паркового пространства	33

5.4 Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения	33

5.5 Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб	33

5.6 Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	33

5.7 Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе по повышению безопасности дорожного движения, снижения перегруженности дорог или их участков	34

6. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры	38

7. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры	38

8. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры	40

9. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения, городского округа	42

# Введение

Одним из основополагающих условий развития муниципального образования является комплексное развитие транспортной инфраструктуры. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

 демографическое развитие;

 перспективное строительство;

 состояние транспортной инфраструктуры.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры. Основными целями программы являются:

 обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее субъекты экономической деятельности) на территории муниципального образования;

 обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения;

 развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории муниципального образования;

 развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в муниципальном образовании;

 обеспечение условий для управления транспортным спросом;

 создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

 создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

 условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

 эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

# 1. Паспорт программы

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры

МО ФЕДОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОГНЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2024 – 2033 ГОДЫ

| Наименование | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Федоровское сельское поселение Рогнединского муниципального района Брянской области на 2024- 2033гг. |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Муниципального образования Федоровское сельское поселение Рогнединского муниципального района Брянской области на 2024- 2033гг. разработана на основании следующих документов: - Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 №190-ФЗ; - Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 июля 2014 года № 1032-р «Об утверждении новой редакции Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года»; - Распоряжение Правительства от 3.07.1996 г. №1063-р (с изменениями от 23.05.2014 года); - Устав Муниципального образования Федоровское сельское поселение Рогнединского муниципального района Брянской области на 2024- 2033гг; - СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». |
| Наименование заказчика: | Сельская администрация МО Федоровское сельское поселение Рогнединского муниципального района Брянской области |
| Разработчик программы: | Сельская администрация МО Федоровское сельское поселение Рогнединского муниципального района Брянской области |
| Местонахождение программы | Россия, Брянская область, Рогнединский район, п. Гобики, ул. Советская, д.5. |
| Цели программы |  развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;  повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;  повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы. |
| Задачи программы |  увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям;  повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения;  обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения;  увеличение количества стоянок для автотранспорта, создание условий для парковок автомобилей в установленных местах, освобождение придомовых территорий, пешеходных зон от автомобилей. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами транспортной инфраструктуры |  доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспорнто-эксплуатационным показателям;  доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;  протяженность пешеходных дорожек;  протяженность велосипедных дорожек;  обеспеченность постоянной круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием;  количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на сети дорог федерального, регионального и межмуниципального значения;  обеспеченность транспортного обслуживания населения. |
| Сроки и этапы реализации программы | Мероприятия Программы охватывают период 2024 – 2033гг. Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные программой, рассчитаны с разбивкой по годам. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет в 2024-2033 годах – 5500 тыс. рублей за счет бюджетных средств разных уровней и привлечения внебюджетных источников. |
| Мероприятия программы | Для реализации поставленных целей и решения задач программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий: - Ремонт дорог местного значения в п. Гобики и населенных пунктов поселения |

# 2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

Общие сведения

МО Федоровское сельское поселение Рогнединского муниципального района Брянской области, как муниципальное образование, представляет собой часть территории Рогнединского муниципального района Брянской области. МО Федоровское сельское поселение Рогнединского муниципального района Брянской области  расположено на севере Брянской области, граничит с Рославльским районом Смоленской области. Административный центр - поселок Гобики. Территория района занимает площадь 505 га. Лесами занято 43 процентов территории поселения. Климат района умеренно-континентальный.

Гобики — посёлок, административный центр МО Федоровское сельское поселение Рогнединского муниципального района Брянской области.

Расположен в 116 км к северо-западу от Брянска, в 29 км к северу от железнодорожной станции Дубровка.

Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» климат умеренно-континентальный, с теплым летом и умеренно-холодной зимой. Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июль) + 19,3°С, средняя минимальная самого холодного месяца -7,8°С, расчетная температура для проектирования отопления равна -26°С, вентиляции соответственно -2,0°С, при скорости ветра 2,9 м/с. Продолжительность отопительного периода 199 дней.

## 2.1 Анализ положения субъекта Российской Федерации в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения поселения, городского округа в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации

Рабочий поселок Гобики является административным центром МО  Федоровское сельское поселение Рогнединского муниципального района Брянской области.

В МО Федоровское сельское поселение Рогнединского муниципального района Брянской области реализуются национальные и областные муниципальные программы, которые направленны на развитие экономики и социальной инфраструктуры, это способствует эффективному использованию промышленного и сельскохозяйственного потенциала.

Современный баланс численности населения по возрастному составу представлены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Возрастные группы населения | Население (чел.) | Удельный вес возрастных групп (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Младше трудоспособного возраста (0 – 15 лет) | 185 | 17,05 |
| 2. | Трудоспособный возраст: (мужчины 16-59 лет) (женщины 16-54 лет) | 603 | 55,50 |
| 3. | Пенсионный возраст | 297 | 27,45 |
| Всего |  |  |  |

Прогноз перспективной численности населения

Численность населения определена на основе данных о перспективах развития поселения в системе расселения с учетом демографического прогноза, естественного и механического движения населения. Расчетная численность населения на перспективу приведена в таблице 2.

Динамика изменения численности населения МО   Федоровское сельское поселение с 2024 года по 2033 предположительно будет составлять около 2 % в год.

Таблица 2

| Наименование | Базовый период (2023) | Первая очередь (2028) | Расчетный срок (2033) |
| --- | --- | --- | --- |
| МО Федоровское сельское поселение Рогнединского муниципального района Брянской области | 1085 | 978 | 790 |

## 2.2 Социально-экономическая характеристика

Одним из показателей экономического развития является численность населения. Изменение численности населения служит индикатором уровня жизни в МО «Рогнединский район», привлекательности территории для проживания, осуществления деятельности.

Численность населения МО Федоровское сельское поселение на 01.01.2023 г. составила 1085 человек, современный баланс численности населения по возрастному составу представлены выше в пункте 2.1 в таблице 2.

На территории МО Федоровское сельское поселение Рогнединского муниципального района Брянской области площадь жилищного фонда составляет 30,9 тыс. м2. Обеспеченность населения жилищным фондом составляет 28,5 м2 на 1 человекаТочных данных по состоянию износа жилфонда нет, поскольку технической инвентаризации частного жилищного фонда не проводилась.

Предполагается, что новое жилищное строительство будет вестись не только на вновь осваиваемых территориях, но и на территории уже сложившейся жилой застройки как за счёт сноса части ветхого жилья, так и за счёт укрупнения и реконструкции индивидуальных домов. Выделяемые территории полностью входят в границы населённого пункта и являются непосредственным продолжением застройки населённых пунктов.

Экономика МО Федоровское сельское поселение представлена различными мелкими предприятиями и организациями, а также индивидуальными предпринимателями.

В поселении  зарегистрировано 1 сельхозпредприятие, более 300 личных подсобных хозяйств. Промышленность и транспорт развиты незначительно и представлены малыми предприятиями

Поселение обслуживается автомобильным транспортом. Недостатками существующей сети являются неравномерное развитие дорожной сети, часть дорог не имеет твердого покрытия, отсутствуют транспортные развязки на узлах с интенсивным движением, нет обходов населенных пунктов на основных дорогах.

## 2.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Транспортная инфраструктура – система коммуникаций и объектов МО Федоровское сельское поселение, внешнего пассажирского и грузового транспорта, включающая улично-дорожную сеть, линии и сооружения внеуличного транспорта, объекты обслуживания пассажиров, объекты обработки грузов, объекты постоянного и временного хранения и технического обслуживания транспортных средств.

Уровень развития транспортной сферы в сильной степени определяется общим состоянием экономики отдельных территориальных образований, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами.

Внешние транспортно-экономические связи МО Федоровское сельское поселение с другими областями осуществляются в основном автомобильным видом транспорта.

Кроме того, на территории МО Федоровское сельское поселение расположена железнодорожная станция в п. Гобики позволяющая осуществлять доставку грузов и пассажиров

Виды транспорта, используемые населением, организациями и предприятиями МО Федоровское сельское поселение представлены в таблице 3.

Таблица 3

| Вид транспорта | Интенсивность использования |
| --- | --- |
| Железнодорожный транспорт | Имеется железнодорожная магистраль, через которую регулярно проходят пассажирские и грузовые поезда. |
| Водный транспорт | Водный транспорт не используется. Никаких мероприятий по обеспечению водным транспортом не планируется. |
| Воздушный транспорт | Воздушные перевозки не осуществляются. |
| Автомобильный транспорт | Основное средство перемещения грузов и перевозок граждан (личный транспорт) |

## 2.4 Характеристика сети дорог, оценка качества содержания дорог

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры МО Федоровское сельское поселение. Они связывают территорию МО Федоровское сельское поселение с соседними территориями, населенные пункты поселения с районным центром, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов поселения, во многом определяют возможности развития МО, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров.

Перечень автомобильных дорог общего пользования находящихся на территории МО Федоровское сельское поселение представлен в таблице 4.

Перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения находящихся на территории МО Федоровское сельское поселение представлен в таблице 5.

Таблица 4 - Перечень автомобильных дорог общего пользования МО Федоровское сельское поселение

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Идентификационный номер автомобильной дороги | Протяжённость автомобильной дороги | Сведения о соответствии автомобильной дороги и её участков технич. характер. класса и категория автодороги |  | Вид разрешённого использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в границах зоны содержания | класс дороги | категория дороги |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Федоровское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Автомобильная дорога пос. Гобики, ул. Садовая | 15-646-436 ОП МП – 01 | протяженность - 0,4 км. асфальт | 3 | Улица в жилой застройке | Общего пользования |
| 2. | Автомобильная дорога пос. Гобики, ул. Сельская | 15-646-436 ОП МП – 02 | протяженность - 0,5 км., грунт | 3 | Улица в жилой застройке | Общего пользования |
| 3. | Автомобильная дорога пос. Гобики, ул. Майская | 15-646-436 ОП МП – 03 | протяженность - 0,5 км., грунт | 3 | Улица в жилой застройке | Общего пользования |
| 4. | Автомобильная дорога пос. Гобики, ул. Луговая | 15-646-436 ОП МП – 04 | протяженность - 0,7 км., грунт | 3 | Улица в жилой застройке | Общего пользования |
| 5. | Автомобильная дорога пос. Гобики, ул. Медведева | 15-646-436 ОП МП – 05 | протяженность - 0,6 км., грунт | 3 | Улица в жилой застройке | Общего пользования |
| 6. | Автомобильная дорога пос. Гобики, ул. Школьная | 15-646-436 ОП МП – 06 | протяженность - 0,7 км., грунт | 3 | Улица в жилой застройке | Общего пользования |
| 7. | Автомобильная дорога пос. Гобики, ул. Советская | 15-646-436 ОП МП – 07 | протяженность - 0,7 км., грунт | 3 | Улица в жилой застройке | Общего пользования |
| 8. | Автомобильная дорога пос. Гобики, ул. Тухачевского | 15-646-436 ОП МП – 08 | протяженность – 1,1 км., грунт | 3 | Улица в жилой застройке | Общего пользования |
| 9. | Автомобильная дорога пос. Гобики, ул. Молодежная | 15-646-436 ОП МП – 09 | протяженность - 0,9 км., грунт | 3 | Улица в жилой застройке | Общего пользования |
| 10. | Автомобильная дорога пос. Гобики, ул. Лесная | 15-646-436 ОП МП – 10 | протяженность - 0,8 км., грунт | 3 | Улица в жилой застройке | Общего пользования |
| 11. | Автомобильная дорога пос. Гобики, ул. Больничная | 15-646-436 ОП МП – 11 | протяженность - 0,7 км., грунт | 3 | Улица в жилой застройке | Общего пользования |
| 12. | Автомобильная дорога пос. Гобики, ул. Железнодорожная | 15-646-436 ОП МП – 12 | протяженность - 0,6 км., грунт | 3 | Улица в жилой застройке | Общего пользования |
| 13. | Автомобильная дорога пос. Гобики, ул. Вокзальная | 15-646-436 ОП МП – 13 | протяженность - 0,7 км., грунт | 3 | Улица в жилой застройке | Общего пользования |
| 14. | Автомобильная дорога д. Сельцо, ул. Речная | 15-646-436 ОП МП – 14 | протяженность - 0,5 км., грунт | 3 | Улица в жилой застройке | Общего пользования |
| 15. | Автомобильная дорога д. Сельцо, ул. Озерная | 15-646-436 ОП МП – 15 | протяженность - 0,7 км., грунт | 3 | Улица в жилой застройке | Общего пользования |
| 16. | Автомобильная дорога д. Сельцо, ул. Центральная | 15-646-436 ОП МП – 16 | протяженность - 0,9 км., грунт | 3 | Улица в жилой застройке | Общего пользования |
| 17. | Автомобильная дорога с. Осовик, ул. Озерная | 15-646-436 ОП МП – 17 | протяженность - 0,6 км., грунт | 3 | Улица в жилой застройке | Общего пользования |
| 18. | Автомобильная дорога с. Осовик, ул. Сельская | 15-646-436 ОП МП – 18 | протяженность – 1 км., грунт | 3 | Улица в жилой застройке | Общего пользования |
| 19. | Автомобильная дорога с. Осовик, ул. Деснянская | 15-646-436 ОП МП – 19 | протяженность - 0,8 км., грунт | 3 | Улица в жилой застройке | Общего пользования |
| 20. | Автомобильная дорога с. Гобики – д. Слобода – д. Заря | 15-646-436 ОП МП – 20 | протяженность – 7,5 км., асфальт, грунт | 3 | V | Общего пользования |
| 21. | Автомобильная дорога пос. Преображенский – д. Пакиничи | 15-646-436 ОП МП – 21 | протяженность - 4 км., грунт | 3 | V | Общего пользования |
| 22. | Автомобильная дорога д. Щипонь – д. Павловское | 15-646-436 ОП МП – 22 | протяженность - 1 км., грунт | 3 | V | Общего пользования |
| 23. | Автомобильная дорога пос. Гобики – д. Милейково – д. Щипонь | 15-646-436 ОП МП – 23 | протяженность – 5,5 км., - грунт | 3 | V | Общего пользования |
| 24. | Автомобильная дорога д. Сельцо – пос. Преображенский | 15-646-436 ОП МП – 24 | протяженность – 1,0 км., грунт | 3 | V | Общего пользования |
| 25. | Автомобильная дорога пос. Гобики – д. Кисляково | 15-646-436 ОП МП – 25 | протяженность – 2,6 км., грунт | 3 | V | Общего пользования |
| 26. | Автомобильная дорога пос. Гобики – д. Федоровское | 15-646-436 ОП МП – 26 | протяженность – 2,5 км., грунт | 3 | V | Общего пользования |
| 27. | Автомобильная дорога с. Осовик – д. Лозицы – д. Подборок | 15-646-436 ОП МП – 27 | протяженность – 6,0 км., грунт | 3 | V | Общего пользования |
| 28. | Автомобильная дорога д. Фроловка – д. Согласие | 15-646-436 ОП МП – 28 | протяженность – 1,5 км., грунт | 3 | V | Общего пользования |
| 29. | Автомобильная дорога д. Чернея, ул. Хрычева | 15-646-436 ОП МП – 29 | протяженность – 1,2 км., грунт | 3 | Улица в жилой застройке | Общего пользования |
| 30. | Автомобильная дорога д. Фроловка, ул. Заречная | 15-646-436 ОП МП – 30 | протяженность – 0,7 км., грунт | 3 | Улица в жилой застройке | Общего пользования |
| 31. | Автомобильная дорога д. Высокое – д. Чернея | 15-646-436 ОП МП – 31 | протяженность – 3 км., грунт | 3 | V | Общего пользования |
| 32. | Автомобильная дорога д. Лозицы – граница Смоленской области | 15-646-436 ОП МП – 32 | протяженность – 4 км., грунт | 3 | V | Общего пользования |
| 33. | Автомобильная дорога д. Сельцо, ул. Полевая | 15-646-436 ОП МП – 33 | протяженность -1,1 км., грунт | 3 | Улица в жилой застройке | Общего пользования |
| 34. | Автомобильная дорога пос. Гобики, ул. Саманты Смитт | 15-646-436 ОП МП – 34 | протяженность -1,1 км., грунт | 3 | Улица в жилой застройке | Общего пользования |
| 35. | Автомобильная дорога пос. Гобики, ул. Школьная | 15-646-436 ОП МП – 35 | протяженность -0,5 км., грунт | 3 | Улица в жилой застройке | Общего пользования |
| 36. | Автомобильная дорога д. Сельцо, ул. Центральный проезд | 15-646-436 ОП МП – 36 | протяженность -0,4 км., асфальт | 3 | Улица в жилой застройке | Общего пользования |
| 37. | Автомобильная дорога с. Осовик, ул. Молодежная | 15-646-436 ОП МП – 37 | протяженность -0,8 км., грунт | 3 | Улица в жилой застройке | Общего пользования |
| 38. | Автомобильная дорога с. Осовик, ул. Школьная | 15-646-436 ОП МП – 38 | протяженность -0,5 км., асфальт | 3 | Улица в жилой застройке | Общего пользования |

Таблица 5 - Перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения МО Федоровское сельское поселение

| Учетные номера автомобильных дорог и их наименование |  | Протяженность, км | Техническая категория | Идентификационные номера автомобильных дорог |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2102 | Рогнедино - Осовик | 21,9 | 4 | 15 ОП РЗ 15К -2102 |
| 2105 | "Рогнедино - Осовик" - Щипонь | 6,1 | 4 | 15 ОП РЗ 15К -2105 |

Покрытие на автодорогах асфальтное, грунтовое, щебеночно и с твердым покрытием. Преобладающим покрытием является грунтовое.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее - местные автомобильные дороги) составляет 10,5 км в том числе: с твердым покрытием – 2,1 км. По состоянию на 1 января 2023 года доля автомобильных дорог, не соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составляет 80%.

Общая протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 28 км.

Связь с областным центром осуществляется по улучшенной асфальтированной и щебеночной дороге.

От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста поселения, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения.

К автомобильным дорогам общего пользования местного значения относятся муниципальные дороги, улично-дорожная сеть и объекты дорожной инфраструктуры, расположенные в границах сельских поселений, находящиеся в муниципальной собственности МО Федоровское сельское поселение.

Классификация автомобильных дорог общего пользования местного значения МО и их отнесение к категориям автомобильных дорог (первой, второй, третьей, четвертой, пятой категориям) осуществляются в зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Основные местные автомобильные дороги выполняют связующие функции между улицами и отдельными объектами населенных пунктов МО Федоровское сельское поселение.

В соответствии с ГОСТ Р 52398 «Классификация автомобильных дорог, основные параметры и требования» дороги общего пользования сельского поселения относятся к классу автомобильных дорог  «Дорога обычного типа» (не скоростная дорога)» с категорией V.

Для категории V предусматривается количество полос – 1, ширина полосы 4,5 метра, разделительная полоса не требуется, допускается пересечение в одном уровне с автомобильными дорогами, велосипедными и пешеходными дорожками, с железными дорогами и допускается доступ на дорогу с примыканием на одном уровне.

В связи с недостаточностью финансирования расходов на дорожное хозяйство в бюджете МО Федоровское сельское поселение, где эксплуатационное состояние значительной части улиц сельских поселений по отдельным параметрам перестало соответствовать требованиям нормативных документов и технических регламентов. Возросли материальные затраты на содержание улично-дорожной сети в связи с необходимостью проведения значительного объема работ по ямочному ремонту дорожного покрытия улиц.

Муниципальное образование имеет все предпосылки, которые могут стать основой его процветания в долгосрочной перспективе.

Улично-дорожная сеть является основным образующим элементом транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры сельского поселения МО Федоровское сельское поселение. Развитие дорожной сети и инфраструктурных объектов в комплексном развитии сельских поселений является одним из наиболее социально-значимых вопросов.

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение. Они связывают территорию поселений с соседними территориями, областным центром, обеспечивают жизнедеятельность муниципального образования, во многом определяют возможности развития МО Федоровское сельское поселение, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть внутри поселенческих автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

- поселковые дороги, по которым осуществляется транспортная связь населенного пункта с внешними дорогами;

- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественным центром;

- улицы в жилой застройке (жилые улицы). По этим улицам осуществляется транспортная связь внутри жилых территорий и с главными улицами;

- пешеходные улицы – по ним осуществляется связь с учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественного центра.

Необходимо усовершенствовать существующее благоустройство улиц, покрытие улиц в застройке сельских поселениях с устройством тротуаров из тротуарной плитки в районе общественного центра.

На сегодняшний день большая часть основных улиц и дорог МО Федоровское сельское поселение является грунтовыми.

К недостаткам улично-дорожной сети МО Федоровское сельское поселение можно отнести следующее:

- отсутствует четкая дифференциация улично-дорожной сети по категориям согласно требований СНиП 2.07.01-89*;

- некоторая часть улично-дорожной сети населенного пункта находится в неудовлетворительном состоянии и не имеет твердого покрытия;

- пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц, что приводит к возникновению ДТП на проезжей части.

Также, необходимо обеспечить сельские поселения парковочными местами, вблизи общественных и социально значимых объектов, а также дополнительными пешеходными тротуарами.

Развитие экономики МО Федоровское сельское поселение во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети внутри поселенческих автомобильных дорог общего пользования.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения, является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития МО Федоровское сельское поселение, поэтому совершенствование сети внутри поселенческих автомобильных дорог общего пользования имеет важное значение. Развитие дорожной сети позволит обеспечить приток трудовых ресурсов, развитие производства, а это в свою очередь приведет к экономическому росту МО Федоровское сельское поселение.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков «недоремонта».

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, повышению уровня аварийности.

В связи с недостаточностью финансирования и расходов на дорожное хозяйство в бюджете муниципального образования эксплуатационное состояние значительной части улиц МО Федоровское сельское поселение по отдельным параметрам перестало соответствовать требованиям нормативных документов и технических регламентов. Возросли материальные затраты на содержание улично-дорожной сети в связи с необходимостью проведения значительного объема работ по ямочному ремонту дорожного покрытия улиц и замене уличных осветительных приборов.

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия региональному развитию.

## 2.5 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации, обеспеченность парковками

Согласно нормативам градостроительного проектирования Брянской области (от 4 декабря 2012 года №1121) п.9.1.12, уровень автомобилизации принимается 200 легковых на 1000 человек. При этом расчетное уровень автомобилизации примерно будет составлять 1273 легковых автомобилей.

Хранение автотранспорта на территории МО Федоровское сельское поселение осуществляется в пределах участков предприятий и на придомовых участках жителей сельских поселений.

## 2.6 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми и культурными связями.

Структурная схема транспортного комплекса состоит из двух основных составляющих: внутренний пассажирский транспорт и внешний транспорт. Во внутреннем пассажирском транспорте выделяется муниципальный общественный транспорт, частный автомобильный и частный таксомоторный. Внешний транспорт представлен автомобильными средствами передвижения, обслуживающими межпоселковые перевозки.

Транспортные услуги населению п. Гобики и МО Федоровское сельское поселение Рогнединского района оказываются автотранспортным предприятием ИП Круговых Оксана Владимировна

К недостаткам организации пассажирских перевозок можно отнести: большие интервалы движения на автобусных маршрутах и не прямолинейность маршрутной сети.

- Перечень муниципальных маршрутов регулярных перевозок Федоровское сельское поселение представлен в таблице 6.

- Таблица 6

| Рег. № | Порядковый номер и наименование маршрута | Наименование промежуточных остановочных пунктов или наименование поселений, в границах которых расположены промежуточные остановочные пункты | Протяжен- ность маршрута, км | Вид регуляр-ных перевозок | Вид Т/С | Кол -во Т/С | Класс Т/С | Порядок посадки и высадки пассажиров | Наименование, индивидуаль- ного предпринима- теля осуществляю-щих перевозки по маршруту регулярных перевозок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 Рогнедино-Осовик (ч/з Пацынь, Тюнино, Хариново) | Рогнедино- Ормино- -Летошники-Хариново- Ратовское-Бабинки-Нечаево-Тюнино- Пацынь- Сельцо- Гобики- Чернея- Осовик | 29 | По регулиру-емому тарифу | Автобус | 1 | Малый | Только в установ-ленных местах | ИП Круговых О.В. |

Перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего пользования  по межмуниципальным маршрутам осуществляется по маршрутам № 109к «Рогнедино-Дубровка», № 101 «Рогнедино-Жуковка» (через Шаровичи) и № 109Д «Рогнедино-Дубровка» (через Осовик), общей протяженностью 372 км, в т.ч. по территории Рогнединского района протяженностью 298

Кроме того ИП Круговых О.В. используются 3 единицы автобусов малого класса, для осуществления связи с Брянской области по маршруту регулярных рейсов № 513 «Рогнедино-Брянск».

Также, в МО Федоровское сельское поселение передвижения населения осуществляются на личном автотранспорте и пешеходными сообщениями.

## 2.7 Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

На территории МО Федоровское сельское поселение велосипедное движение в организованных формах не представлено и отдельной инфраструктуры не имеет.

## 2.8 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств

В МО Федоровское сельское поселение нет организаций занимающиеся грузоперевозками на коммерческой и некоммерческой основе.

Актуальные данные по грузоперевозкам отсутствуют.

Коммунальные службы МО Федоровское сельское поселение своих транспортных средств не имеют, при использовании спецтехники для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения заключаются Муниципальные контракты.

## 2.9 Анализ безопасности дорожного движения

Согласно данным ОГИБДД на территории МО Федоровское сельское поселение ДТП за 2019-2023 не зарегистрированы.

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Увеличение парка транспортных средств при снижении объемов строительства, реконструкции и ремонта, автомобильных дорог, недостаточном финансировании по содержанию автомобильных дорог привели к ухудшению условий движения.

Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах населенных пунктов и автомобильных дорогах поселения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и снижение тяжести их последствий является на сегодня одной из актуальных задач.

Из-за увеличения количества личного автотранспорта у жителей и несовершенства технических средств организации дорожного движения возможно ухудшение ситуации связанной с дорожно-транспортными происшествиями на территории МО Федоровское сельское поселение.

Основными причинами совершения ДТП с тяжелыми последствиями по данным Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Брянской области являются несоответствие скорости движения конкретным дорожным условиям, нарушение скоростного режима Нарушение правил расположения ТС на проезжей части и управление ТС лицом, не имеющим права на управление.

Одним из важных технических средств организации дорожного движения являются дорожные знаки, информационные указатели, предназначенные для информирования об условиях в режимах движения водителей и пешеходов. Качественное изготовление дорожных знаков, правильная их расстановка в необходимом объеме и информативность оказывают значительное влияние на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и в целом повышают комфортабельность движения.

Схема установки новых дорожных знаков, форма, цвета раскраски приняты в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

В связи с рисками ухудшения обстановки с аварийностью и наличием проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуется выработка и реализация долгосрочной стратегии, координация усилий всех заинтересованных служб и населения, органов местного самоуправления. Это позволит установить необходимые виды и объемы работ, обеспечить безопасность дорожного движения, сформировать расходные обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализацию приоритетных задач.

## 2.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровья населения

Автомобильный транспорт и  инфраструктура автотранспортного комплекса относятся к главным источникам загрязнения окружающей среды.

Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.

Отработанные газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные вещества и соединения, в том числе канцерогенные. Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных накладок, хлориды, используемые в качестве антиобледенителей дорожных покрытий, загрязняют придорожные полосы и водные объекты.

Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания (кроме шума) – окись углерода (угарный газ) – опасен для человека, животных, вызывает отравление различной степени в зависимости от концентрации. При взаимодействии выбросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ в воздухе могут образовываться новые вещества, более агрессивные. На прилегающих территориях к автомобильным дорогам вода, почва и растительность являются носителями ряда канцерогенных веществ. Недопустимо выращивание здесь овощей, фруктов и скашивание травы животным.

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативного топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль работы двигателей.

## 2.11 Характеристика существующих условий в перспективе развития и размещения транспортной инфраструктуры

Проведенный анализ социально-экономического положения муниципального образования показывает наличие следующих сильных и слабых сторон, угроз и возможностей  приведен в таблице 7.

Таблица 7 Анализ социально-экономического положения муниципального образования

| Сильные стороны (факторы успеха) | Слабые стороны (проблемы) |
| --- | --- |
| - Территориальные особенности района; - Культурно-историческое наследие и природно-ландшафтное окружение; - Водные ресурсы; - Земельные ресурсы; | - Острая нехватка профессиональных кадров во всех отраслях экономики района; - Сложная демографическая ситуация; - Низкий объекты жилищного строительства; - Тяжелое положение предприятий АПК и ЖКХ; - Высокая зависимость от бюджетов других уровней; - Слабая материально-техническая база объектов культурно-досугового назначения и учреждений физкультуры и спорта. |
| Возможности | Риски (угрозы) |
| - Организация новых малых промышленных предприятий; - Подготовка инвестиционных площадок для промышленного производства, малоэтажного строительства; - Увеличение количества малых и средних предприятий в промышленности, торговле; - Применение энерго- и ресурсосберегающих технологий в учреждениях бюджетной сферы; - Развитие спорта и культурно-досуговой деятельности; - Социальное партнерство бизнеса и администрации района и сельского поселения; - Использование свободных промышленных площадок и производственных мощностей. | - Потеря профессиональных кадров для предприятий и учреждений района; - Обветшание жилищного фонда; - Ухудшение экологической обстановки, истощение лесных и водных ресурсов; - Увеличение зависимости бюджета района от других бюджетов бюджетной системы РФ. |

Как видно из данной таблицы, территория МО Федоровское сельское поселение по состоянию на 01.01.2023 года является  мало привлекательной для инвесторов, перспективы развития транспортной инфраструктуры связаны с развитием промышленного  производства.

С учетом имеющейся демографической ситуации в МО Федоровское сельское поселение, сложившихся рыночных цен на продукцию местных промышленных и сельскохозяйственных производителей на период до 2033 года высоких темпов развития и размещения транспортной инфраструктуры МО Федоровское сельское поселение не планируется.

## 2.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры МО Федоровское сельское поселение на 2024-2033 гг. подготовлена на основании следующих нормативно-правовых документов:

▪  Градостроительный  кодекс РФ от 29 декабря 2004 №190-ФЗ;

▪ Федеральный закон от 29 декабря 2014 года №456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законные акты РФ»;

▪ Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

▪ Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

▪ Федеральный  закон  от 09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной безопасности»;

▪ Поручение президента Российской Федерации от 25 декабря 2015 года Пр-№1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».  Постановление правительства РФ;

▪ Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 21.01.2016 г.) «О правилах дорожного движения»;

▪ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 июля 2014 года № 1032-р «Об утверждении новой редакции Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года»;

## 2.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Финансирование содержания и развития объектов транспортной инфраструктуры МО Федоровское сельское поселение осуществляется из средств государственного бюджета и внебюджетных источников.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту, и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование  дорожной  отрасли,  в  условиях  постоянного  роста интенсивности  движения,  изменения  состава  движения  в  сторону  увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к разрушению дорожного покрытия,  несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков недоремонта и увеличивает протяженность изношенных автомобильных дорог. В результате разрушение дорожных конструкций идет прогрессирующими темпами, и стоимость их ремонта становится сопоставимой со стоимостью строительства новых дорог.

Сохранность существующих дорог и искусственных сооружений на них во многом зависит и от нормативного круглогодичного содержания, что включает в себя комплекс мероприятий по предупреждению преждевременного разрушения и износа конструктивных элементов автодорог, а также по сохранению их текущего транспортно-эксплуатационного состояния. Выполнение необходимых установленных сезонных нормативов работ позволяет поддерживать дороги в состоянии, отвечающем нормативным требованиям, стандартам, обеспечивающим безопасность дорожного движения.

Недостаточные объемы ремонта и содержания, автомобильных дорог не только отрицательно влияют на технико-эксплуатационные показатели дорог, но и увеличивают транспортные издержки в экономике, ограничивают транспортную доступность межпоселенческих и сельских территорий, тем самым усугубляя положение в социальной сфере, вызывая недовольство населения отсутствием комфортной среды проживания, несвоевременным оказанием срочной и профилактической медицинской помощи, нерегулярным движением школьных автобусов, рейсовых маршрутов.

Кроме того, неудовлетворительные дорожные условия способствуют возникновению дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) в каждом восьмом зарегистрированном случае.

# 3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов

## 3.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного развития

Численность населения, согласно расчетным данным, совмещенным с проектом планировки, предлагается следующее проектное решение по демографической ситуации: численность населения на расчетный период (2033 г.) составит 790 человека, на первую очередь (2028 г.) – 978 человек.

Прогноз изменения численности населения МО Федоровское сельское поселение на период до 2033 года построен на основе фактических данных о численности населения муниципального образования, а также на основе сведений о распределении населения по полу и возрасту. Прогноз изменения численности населения МО Федоровское сельское поселение представлен в п.2.1. в таблице №2.

В период реализации Программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

На территории МО Федоровское сельское поселение площадь жилищного фонда составляет 30,9 тыс. м2. Обеспеченность населения жилищным фондом составляет 28,5 м2 на 1 человека.

Исходя, из прогнозируемой убыли численности населения улучшится показатель обеспеченности жилищным фондом.

Предполагается, что новое жилищное строительство будет вестись не только на вновь осваиваемых территориях, но и на территории уже сложившейся жилой застройки как за счёт сноса части ветхого жилья, так и за счёт укрупнения и реконструкции индивидуальных домов. Выделяемые территории полностью входят в границы населённого пункта и являются непосредственным продолжением застройки населённых пунктов.

## 3.2 Прогноз транспортного спроса, объемов и характера передвижения и перевозок грузов по видам транспорта,  имеющегося на территории муниципального образования

Анализ социально-демографической ситуации позволяет сделать вывод, что значительного изменения транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения на территории МО Федоровское сельское поселение не планируется.

В связи немногочисленностью предприятий, расположенных на территории МО и сохранением их хозяйственной деятельности, интенсивность  грузового транспорта на расчетный срок, останется прежней.

Для обеспечения безубыточной и бесперебойной работы общественного пассажирского автотранспорта планируется переход на экономически обоснованный тариф на проезд в общественном транспорте с учетом фактического пассажиропотока.

## 3.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта, имеющегося на территории муниципального образования

Стабильная ситуация с транспортным спросом населения не предполагает значительных изменений транспортной инфраструктуры по видам транспорта в МО Федоровское сельское поселение.

Требования к обеспеченности легкового транспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в нормативах градостроительного проектирования Брянской области (от 4 декабря 2012 года №1121), так:

▪ согласно п.9.7.53, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

▪ согласно п.9.7.48, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

▪ согласно п.9.7.2, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют придомовые участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

## 3.4 Прогноз развития дорожной сети

Реализация муниципальной программы позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания, повысить качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог, применения новых технологий и материалов, разработки и обновлению проектов организации дорожного движения.

В результате реализации Программы планируется достигнуть следующих показателей, таблица 8:

Таблица 8

| Показатели | Плановое значение |
| --- | --- |
| Увеличение доли муниципальных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | На 5% в год |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | В полном объеме |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью в среднем | 1 км/год |
| Проектирование и строительство тротуаров в центральных частях | 0,5 км/год |

Необходимость и очередность строительства автомобильных дорог на территориях нового промышленного и жилищного строительства определяется и осуществляется застройщиком.

Существующие риски по возможности достижения прогнозируемых результатов:

Риск ухудшения

Социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли.

Риск превышения

Фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования

Риск задержки

Завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей

## 3.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

По прогнозу на долгосрочный период до 2033 года обеспеченность жителей МО индивидуальными легковыми автомобилями  не будет возрастать, так численность населения изменится не значительно, следовательно, сильного изменения интенсивности движения транспортного потока не предвидится.

В МО Федоровское сельское поселение на расчетный срок изменений параметров дорожного движения до 2033 г. не прогнозируется.

## 3.6 Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Информация, о дорожно-транспортных происшествиях на территории МО Федоровское сельское поселение представлена в п 2.9.

Основными причинами совершенных дорожно-транспортных происшествий являются несоответствие скорости движения конкретным дорожным условиям, нарушение скоростного режима Нарушение правил расположения ТС на проезжей части и управление ТС лицом, не имеющим права на управление. Среди видов ДТП на первом месте — столкновение, далее идут — опрокидывание, съезд с дороги, наезд на препятствие и наезд на пешехода и велосипедиста.

В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за следующих причин:

▪ массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников движения:

▪ неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;

▪ недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

▪ несовершенство технических средств организации дорожного движения.

Чтобы не допустить негативного развития ситуации, необходимо:

▪  создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования в улично-дорожной сети МО Федоровское сельское поселение;

▪ повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних;

▪ повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования – установка средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков, лежачих полицейских).

Если в расчетный срок осуществятся мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в МО Федоровское сельское поселение, то прогноз показателей безопасности дорожного движения улучшится.

## 3.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

Задачами транспортной инфраструктуры в области снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду являются:

▪ сокращение вредного воздействия транспорта на здоровье человека за счет снижения объемов воздействий, выбросов и сбросов, количества отходов на всех видах транспорта;

▪ мотивация перехода транспортных средств на экологические чистые виды топлива.

Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и возникающих ущербов необходимо:

▪ уменьшать вредное воздействие транспорта на воздушную и водную среду и на здоровье человека за счет применения экологически опасных видов транспортных средств;

▪ стимулировать использование транспортных средств, работающих на альтернативных источниках (ненефтяного происхождения) топливо-энергетических ресурсов.

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий:

▪ разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов;

▪ обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей среды от вредных воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль автомагистралей для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий.

Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Основной задачей в этой области является сокращение объемов выбросов автотранспортных средств, количества отходов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог.

# 4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта

Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи на территории МО Федоровское сельское поселение с производственной зоной, с кварталами жилых домов, с общественной зоной.

Основными факторами, определяющими направления разработки и последующей реализации Программы, являются:

 тенденции социально-экономического развития МО Федоровское сельское поселение, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности;

 состояние существующей системы транспортной инфраструктуры;

 перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение комплекса взаимоувязанных мероприятий.

В рамках задачи, предусматривающей увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, предусмотрены мероприятия по реконструкции перегруженных движением участков автомобильных дорог, ликвидации грунтовых разрывов и реконструкции участков дорог, имеющих переходный тип дорожного покрытия проезжей части, реконструкции искусственных сооружений для приведения их характеристик в соответствие с параметрами автомобильных дорог на соседних участках, повышения безопасности движения, увеличения грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности.

Транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений, в период реализации Программы. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с областным центром и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходным сообщением. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

В рамках задачи, предусматривающей меры по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, намечены мероприятия по организационной и правовой поддержке реализации задач муниципального заказчика Программы, направленные на проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства муниципальной собственности, установление придорожных полос автомобильных дорог местного значения и обозначение их на местности, информационное обеспечение дорожного хозяйства, выполнение работ и оказание услуг, направленных на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, выполнение работ и оказание услуг, направленных на правовое обеспечение реализации Программы.

Основой эффективной реализации мероприятий программы является точность и своевременность информационного обеспечения всех ее участников. Основными задачами мероприятия по информационному обеспечению являются:

 создание и поддержание единого информационного пространства в целях надежного управления дорожным хозяйством и эффективного контроля за деятельностью дорожных организаций и предприятий, привлеченных к выполнению мероприятий программы, а также повышения качества обслуживания пользователей дорог;

 обеспечение дорожных организаций необходимой информацией по реализации мероприятий программы;

 информирование населения о ходе выполнения программы и ее итогах, а также разъяснение ее целей и задач.

Основными направлениями развития дорожной сети в МО Федоровское сельское поселение в период реализации Программы, будет являться увеличение протяженности дорог, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

В перспективе, целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы будут являться: содержание дорог МО Федоровское сельское поселение в требуемом техническом состоянии, обеспечение безопасности дорожного движения.

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Программой даются предложения по формированию сети магистральной улично-дорожной сети в соответствие с действующими нормативами.

Основные расчетные параметры уличной сети в пределах Федоровское сельское поселение принимаются в соответствии  нормативам градостроительного проектирования Брянской области (от 4 декабря 2012 года №1121)

Таблица 9

| Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | Связь сельсовета с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2 | 1,5-2,25 |
| Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |  |
| основная | Связь внутри жилых территорий с главной улицей | 40 | 3 | 2 | 1,0-1,5 |
| второстепенная | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1 |
| проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | 0-1,0 |
| хозяйственный проезд | Прогон скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

Неизменными должны остаться ширина проезжих частей, типы развязок и основные направления движения. При подготовке комплексной транспортной схемы муниципального образования эти поперечные профили и схемы развязок могут быть откорректированы.

При проектировании улиц и дорог в районах нового жилищного строительства необходимо соблюдать проектную ширину улиц в красных линиях, что позволит избежать в дальнейшем реализации дорогостоящих мероприятий по изъятию земельных участков и сноса объектов капитального строительства с целью расширения улиц. Проектируемые улицы должны размещаться таким образом на рельефе, чтобы было выполнено требование соблюдения нормативных уклонов. Необходимо уделять особое внимание проектированию и строительству основных улиц в условиях наличия сложных геоморфологических факторов.

# 5. Перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий

Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры поселения.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета МО Федоровское сельское поселение, в том числе субсидии, выделяемые по целевым программам из областного бюджета.

Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, проводящийся по обследованию, содержанию, ремонту, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских поселениях, проектированию и строительству тротуаров, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (приобретению  и установке дорожных знаков), мероприятия по организации транспортного обслуживания населения.

## 5.1 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Внесение изменений в структуру транспортной инфраструктуры по видам транспорта не планируется.

## 5.2 Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

Сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом.

Конечной целью реализации направления пассажирского транспорта является создание эффективной транспортной инфраструктуры, которая сможет увеличить инвестиционную привлекательность сельских поселений, поспособствует размещению новых промышленных предприятий на территории муниципального образования, а также обеспечат население качественными условиями проживания.

## 5.3 Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого паркового пространства

Хранение автотранспорта на территории поселения осуществляется, в основном, в пределах участков предприятий и на придомовых участках жителей поселения.

В дальнейшем необходимо предусматривать организацию мест стоянок автомобилей возле зданий общественного назначения с учётом прогнозируемого увеличения уровня автомобилизации населения.

Предполагается, что ведомственные и грузовые автомобили будут находиться на хранении в коммунально-складской и промышленной зоне города. Необходимо использование части территории промышленных зон для размещения современных парковок, логистических центров, многофункциональных обслуживающих объектов. Постоянное и временное хранение легковых автомобилей населения предусматривается в границах приусадебных участков

## 5.4 Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

Планируемые мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения включают в себя  проектирование и устройство тротуаров с твердым покрытием.

Мероприятия по развитию велосипедного передвижения возможны к реализации как дополнительные из-за недостатка финансовых средств, при получении дополнительных доходов местного бюджета или появления возможности финансирования из других источников.

## 5.5 Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб не планируется.

## 5.6 Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

Мероприятия, выполнение которых необходимо по данному разделу:

- ремонт существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе и улично-дорожной сети, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния;

- строительство и реконструкция проезжих частей улиц;

- обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в границах МО Федоровское сельское поселение;

- строительство и реконструкция тротуаров.

Организация мест стоянки и долговременного хранения транспорта на территории сельских поселений осуществляется, в основном, в пределах участков предприятий и на придомовых участках.

В дальнейшем необходимо предусматривать организацию мест стоянок автомобилей возле зданий общественного назначения с учётом прогнозируемого увеличения уровня автомобилизации населения.

Предусматривается участие в Областной программе, выделения средств из областного бюджета на строительство и ремонт автомобильных дорог.

В рамках реализации Программы необходимо, к расчетному сроку, заменить большую часть грунтовых дорог МО Федоровское сельское поселение на дороги в асфальтобетонном и щебеночном исполнении. Данные мероприятия улучшат содержание дорог, повысят качество и безопасность дорожной сети, для комфортного пользования транспортной инфраструктурой населением МО Федоровское сельское поселение.

## 5.7 Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе по повышению безопасности дорожного движения, снижения перегруженности дорог или их участков

Разработка и осуществление комплекса мероприятий по безопасности дорожного движения позволит устранить причины возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека.

Предполагается, что ведомственные и грузовые автомобили будут находиться на хранении в коммунально-складской и агропромышленной зоне сельских поселений. Постоянное и временное хранение легковых автомобилей населения предусматривается в границах приусадебных участков.

Реализация мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них позволит выполнять работы, которые будут соответствовать нормативным требованиям.

Мероприятия по содержанию автомобильных дорог: поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке; очистка их от мусора и посторонних предметов с вывозкой и утилизацией на полигонах; планировка откосов насыпей и выемок, исправление повреждений с добавлением грунта и укрепление засевом трав; устройство дренажных прорезей; против паводковые мероприятия; ликвидация съездов с автомобильных дорог (въездов на автомобильные дороги) в неустановленных местах; поддержание в чистоте и порядке элементов обозначения границ полосы отвода; содержание в чистоте и порядке тротуаров, устранение повреждений покрытия тротуаров; окраска элементов обстановки и обустройства автомобильных дорог, содержание их в чистоте и порядке; очистка и мойка стоек, дорожных знаков, замена повреждённых дорожных знаков и стоек, подсыпка и планировка берм дорожных знаков.

В состав работ по зимнему содержанию дорог входят: уход за постоянными снегозащитными сооружениями; механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин; погрузка и вывоз снега; распределение противогололедных материалов; регулярная очистка от снега и льда элементов обустройства; устройство, поддержание в чистоте и порядке зимних автомобильных дорог; борьба с наледями на автомобильных дорогах, в том числе у искусственных сооружений.

Ремонт автомобильных дорог в МО Федоровское сельское поселение будет способствовать сохранению протяженности участков автомобильных дорог, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния будут соответствовать современным требованиям стандартов к эксплуатационным показателям.

При ремонте проводятся следующие мероприятия: укрепление обочин; восстановление изношенных покрытий, в том числе методами, обеспечивающими повторное использование материала старого покрытия; ремонт бордюров по краям усовершенствованных покрытий, восстановление покрытий на укрепительных полосах и обочинах; замена отдельных элементов опор; замена ограждений, перил и тротуаров; восстановление пешеходных переходов в разных уровнях; разработка проектной документации; строительный контроль, авторский и технический надзор; экспертиза проектной документации.

На расчетный срок, проведение мероприятий по организации дорожного движения, позволят повысить уровень качества и безопасности транспортного обслуживания населения.

Мероприятия, способствующие реализации программы:

1. обеспечение административными мерами устройства необходимого количества парковочных мест в соответствии с проектной вместимостью зданий общественного назначения на участках, отводимых для их строительства (весь период);

2. строительство автостоянок около объектов обслуживания (весь период);

3. организация общественных стоянок в местах наибольшего притяжения (первая очередь – расчётный срок).

Программой предусматривается система пешеходных дорожек.

Программой предусматривается создание без барьерной среды для маломобильных групп населения. С этой целью при проектировании общественных зданий должны предъявляться требования по устройству пандусов с нормативными уклонами, усовершенствованных покрытий тротуаров и всех необходимых требований, отнесённых к созданию без барьерной среды.

Мероприятия, для создания без барьерной среды:

    - формирование системы улиц с преимущественно пешеходным движением (расчётный срок — перспектива);

    - устройство велодорожек в поперечном профиле магистральных улиц (расчётный срок – перспектива);

    - обеспечение административными мерами выполнения застройщиками требований по созданию без барьерной среды (весь период).

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы три основные составляющие:

 конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

 высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

 создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом (в противном случае конкурентной среды не будет).

В рамках задачи, предусматривающей создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, предусмотрены мероприятия, направленные на формирование устойчивых транспортных связей с соседними населенными пунктами, муниципальными образованиями, дорогами регионального и федерального значения.

Таким образом, мероприятиями Программы в части развития внешнего транспорта будут следующие:

1. учет в территориальном планировании муниципального образования мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог федерального и регионального значения (весь период);

2. обеспечение при разработке проектов планировки и межевания резервирования коридоров перспективного строительства автомобильных дорог (весь период);

3. обеспечение соблюдения режима использования полос отвода и охранных зон железных дорог и автомобильных дорог федерального и регионального значения (весь период) в рамках полномочий органов местного самоуправления.

В рамках задачи, включающей меры по повышению надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения, предусмотрены мероприятия, включающие направленные на повышение уровня обустройства автомобильных дорог, создание интеллектуальных систем организации движения, развитие надзорно-контрольной деятельности в области дорожного хозяйства и обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. Доля средств на реализацию планируемых мероприятий по обеспечению безопасности дорог общего пользования МО Федоровское сельское поселение составит 10% от общей суммы капитальных вложений, предусмотренных настоящей Программой.

Повышение уровня безопасности на автомобильных дорогах местного значения предполагается достигать за счет обустройства пешеходных переходов, освещения участков автомобильных дорог, установления искусственных неровностей, дорожных знаков, светофоров, нанесения дорожной разметки и других мероприятий.

Внедрение комплекса сбора и обработки информации о транспортных средствах, осуществляющих грузовые перевозки по автомобильным дорогам федерального значения, позволит обеспечить учет и анализ грузопотоков, повысить обоснованность принятия решений по развитию дорожной сети, а также применять меры административного воздействия к перевозчикам, нарушающим установленные правила перевозки грузов.

Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности предусматривают меры по антитеррористической защищенности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и внедрению современного оборудования и технологий обеспечения безопасности.

Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов будут улучшать информативность участников движения, способствовать регулированию транспортных потоков и обеспечивать безопасность на дороге.

Результатом мероприятий по содержанию автомобильных дорог является уменьшение аварийности, увеличение срока службы дорожного покрытия, повышение уровня безопасности.

Достижение целей повышения безопасности дорожного движения на территории планируется за счет реализации следующих мероприятий:

 проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ;

 информационно-пропагандистское обеспечение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения;

 профилактика детского дорожно - транспортного травматизма;

 обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения;

 повышение безопасности школьных автобусов;

 развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах;

 проведение проверок знаний ПДД водителями, осуществляющими пассажирские перевозки, во время государственного технического осмотра юридических лиц;

 обеспечение контроля за образовательными учреждениями и организациями, осуществляющими подготовку водителей;

 обеспечение контроля за проведением предрейсовых и послерейсовых, а также текущих медосмотров водителей транспортных средств, осуществляющих пассажирские и грузовые перевозки, силами медработников в соответствии с требованиями приказа МЗ РФ от 14.07.2003 года № 308 «О медицинском освидетельствовании на состояние опьянения»;

 подготовка, проведение обучения и аттестации спасателей созданных поисково-спасательных формирований;

 развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий;

 развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;

 организации деятельности по предупреждению аварийности.

# 6. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

- Мероприятиями программы предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск транспортных потоков.

- Основные направления деятельности, на срок реализации Программы, должны быть направлены на полноценное удовлетворение потребностей населения в транспортных услугах и организации транспортного обслуживания населения в границах МО Федоровское сельское поселение.

Таблица 10 - График реализации мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Технико-экономические параметры | Срок реализыции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дорог местного значения в п. Гобики и в населенных пунктах поселения | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателя | 2024-2033 г |

- Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны местных администраций, позволит достичь целевых показателей транспортной инфраструктуры МО «Рогнединского района» на расчетный срок. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель транспортной инфраструктуры поселения.

# 7. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Основной целью Программы является развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения МО Федоровское сельское поселение.

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета МО Федоровское сельское поселение. Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом МО Федоровское сельское поселение на соответствующий финансовый год  и  с  учетом дополнительных источников финансирования.

Потребность в бюджетных ассигнованиях на содержание и ремонт автомобильных дорог определяется на основе нормативов денежных затрат на содержание, ремонт  и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения, Правил расчета денежных затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения при определении размера ассигнований из местного бюджета.

В случае, если предусмотренный на содержание автомобильных дорог размер бюджетных обязательств на текущий период ниже потребности, определенной в соответствии с нормативами денежных затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения при определении размера ассигнований из местного бюджета. Муниципальный заказчик разрабатывает сметные расчеты, в которых определяет виды работ, обязательных к выполнению при содержании региональных автомобильных дорог, и коэффициенты периодичности их выполнения применительно к фактическим объемам финансирования.

При разработке сметных расчетов на содержание автомобильных дорог должны учитываться следующие приоритеты:

▪ проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том числе по восстановлению и замене удерживающих ограждений, дорожных знаков, уборке посторонних предметов с проезжей части, уборке снега и борьбе с зимней скользкостью, ямочному ремонту покрытий;

▪ проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том числе по восстановлению обочин, откосов земляного полотна, элементов водоотвода, приведению полосы отвода автомобильной дороги в нормативное состояние.

Утверждены постановлением Правительства Брянской области от 27 ноября 2017 г. №  602-п нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Брянской области являются основанием для формирования ежегодных планов проведения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог.

Планирование содержания и ремонта автомобильных дорог осуществляется Администрацией МО Рогнединский  муниципальный район Брянской области  в пределах бюджетных ассигнований в соответствии с целевыми программами.

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости  постановлением Правительства Брянской области от 27 ноября 2017 г. №  602-п «Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Брянской области».

Таблица 11 - Объемы финансирования мероприятий

| Наименование мероприятия | Стоимость всего, тыс. руб. | Стоимость реализации программы по годам, тыс руб |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 |
| Ремонт дорог местного значения в п. Гобики и населенных пунктов поселения | 5500 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 2750 |
| Итого: | 5500 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 2750 |

Общая потребность в капитальных вложениях по МО Федоровское сельское поселение на период с 2024 до 2033 составляет 550,00 тыс .рублей.

Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования могут уточняться ежегодно при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год.

# 8. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов.

Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:

- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показателями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями);

- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (для выявления степени исполнения плана по реализации программы проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию мероприятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями).

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий Программы значений целевых показателей (индикаторов) Программы эффективность реализации Программы по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

- высокий (E 95%);

- удовлетворительный (E 75%);

- неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы является регулярный контроль ситуации в сфере транспортной инфраструктуры, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры включает следующие этапы:

Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии транспортной инфраструктуры поселения.

Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований в сфере транспортной инфраструктуры.

Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается сельской администрацией муниципального образования  Федоровское селськое поселение по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы.

Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в таблице 12.

Таблица 12

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Перспективные значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 – 2033 |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 87 | 85 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 2 | Обеспеченность постоянной круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | % | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателя | % | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 4 | Протяженность пешеходных дорожек | км | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Безопасность движения пешеходов (отношение ДТП с участием пешеходов, к уровню 2019 года (проценты) | % | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 9. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения, городского округа

Функциональный механизм реализации Программы включает следующие элементы:

- стратегическое планирование и прогнозирование (определение стратегических направлений, темпов, пропорций структурной политики развития хозяйственного комплекса МО в целом, его важнейших отраслевых и межотраслевых комплексов), трансформированное в систему программных мероприятий (проектов) и плановых показателей их результативности;

- переход к программно-целевому бюджетированию с выстраиванием процессов планирования бюджета Программы от стратегических целей через долгосрочные региональные и муниципальные программы (далее – функциональные программы) до конкретных мероприятий, исполнения бюджета Программы в разрезе муниципальных функциональных программ, а также региональных функциональных программ, содержащих мероприятия, реализуемые на территории городского поселения; мониторинга достижения поставленных в рамках каждой функциональной программы целей и реального влияния их на поставленные стратегические цели развития;

- экономические рычаги воздействия, включающие финансово-кредитный механизм Программы, ее материально-техническое обеспечение и стимулирование выполнения программных мероприятий;

- правовые рычаги влияния на экономическое развитие (совершенствование нормативной правовой базы и механизмов право применения на федеральном, региональном и муниципальном уровне, включая в том числе предложения по мерам совершенствования налогового и технического регулирования, совокупность нормативных правовых документов федерального, областного и муниципального уровня, способствующих деловой и инвестиционной активности, а также регулирующих отношения федеральных, областных и муниципальных органов, заказчиков и исполнителей в процессе реализации мероприятий и проектов Программы);

- организационная структура управления Программой (определение состава, функций и согласованности звеньев административно-хозяйственного управления), в том числе распределение полномочий и ответственности между участниками реализации Программы, необходимых и достаточных для достижения целей Программы;

- регулярная оценка результативности и эффективности реализации Программы с возможностью корректировки действий участников реализации.